技术服务合同

合同编号：HT-2609-037　　拟签订日期：2026 年 9 月 25 日

第一条　当事人

甲方：无锡恒驰汽车零部件有限公司（委托方）

乙方：杭州智造软件技术有限公司（服务方）

第二条　服务内容

乙方为甲方提供生产执行系统（MES）实施与运维服务，含现场调研、配置实施、接口开发、上线培训与一年运维。

第三条　合同金额与付款

合同金额为人民币 1,280,000 元，含税 6%。付款方式：签订后支付 40%，上线验收后支付 50%，运维期满支付 10%。

第四条　交付期限

交付期限：2026 年 12 月 31 日前完成上线验收；运维期自上线之日起 12 个月。

第五条　知识产权

乙方为履行本合同开发的定制代码与配置，其知识产权归甲方所有；乙方原有平台的知识产权仍归乙方。

第六条　保密

双方对因履行本合同获知的对方商业秘密负保密义务，保密期限为本合同终止后 3 年。

第七条　违约责任与责任限制

乙方逾期交付的，每逾期一日按合同金额的 0.05% 支付违约金。

除因故意或重大过失外，乙方对甲方承担的赔偿责任累计不超过合同金额的 20%。

第八条　争议解决

因本合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第九条　其他

本合同未尽事宜由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。